**1 día de trabajo es más o menos 5 horas dedicadas**

**Semana 12-18 Noviembre 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsables** | **Duración (días)** |
| Módulo de valoración | Benzo | 1 día |
| Comprobación funcionamiento módulos actuales | Fernando y Alejandro | 1 día |
| Diseño y empezar a buscar interfaz gráfica | Sancer | ∞ |
| Elección de siguiente modulo a crear | Fernando y Alejandro | 1/2 |

**Semana 19-25 Noviembre 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsables** | **Duración (días)** |
| API de tiempo | Benzo | 3 días |
| API de mapa | Benzo | 3 días |
| Finalizar BBDD y sus tablas | Alejandro | 2 días |
| Inserción información en BBDD | Fernando | 2 días |
| Continuación interfaz gráfica | Sancer | ∞ |

**Semana 26 Noviembre – 2 Diciembre 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Responsables** | **Duración (días)** |
| Interfaz gráfica | Todos | ∞ |
| Comprobación de funcionamiento toda aplicación | Alejandro & Fernando | 3 días |
| Retoques finales | Todos | 1 día |
| Mejores en detalles, por (ejemplo que el DNI sean 8 numeros y una letra) | Todos | El tiempo que nos sobre |